**Desenvolvimento de requisito.**

1. **Objetivo**
   1. Implementar um cadastro de paciente contendo campos relacionados e consistência dos mesmos.
2. **Solução proposta**
   1. Desenvolver uma aplicação WEB ou Desktop, consumindo banco de dados SQL Server fornecido pelo requerente.
3. **Funcionalidades**
   1. A aplicação deve ser capaz de Inserir/Atualizar/Buscar dados relacionados à pacientes e convênios aos quais são aderentes.
4. **Prazos/Cronograma**
   1. Prazo de entrega 21/07/2020 às 10:00
5. **Dimensionamento**
   1. Decisão e determinação de tecnologia (1 hora)
      1. Praticidade.
      2. Velocidade na localização dos dados para desenvolvimento da proposta.
   2. Desenvolvimento do schema (1 hora).
   3. Desenvolvimento do formulário (3 horas).
   4. Implementação e refatoração de contexto (5 horas).
   5. Implementação de lógica de controles em tela (5 horas).
   6. Implementação de consistências de campos (5 horas).
   7. Publicação e elaboração do roteiro de implantação (2 horas).
   8. Total de esforço em horas: 22 horas.
6. **Referência**
   1. Documentação enviada por email.